| Acta 01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto |  | Tipo de reunión |  |  |
| Tienda Pachito |  | Sprint Planning |  |  |
| Fecha | Duración | Participantes |  |  |
| 5/03/2026 12:30 pm | 45 min | Ángel Antonio Suárez Vera. – Product owner Manuel Alejandro Posada Zartha. – Scrum master Wilson Alejandro Cespedes Alarcon- Developer Team David Felipe Lucero Trujillo. - Developer Team |  |  |
| Objetivo de la reunión |  |  |  |  |
| Definir el alcance inicial del sistema y organizar el trabajo utilizando metodología Scrum. |  |  |  |  |
| Temas tratados |  |  |  |  |
| - Presentación del problema: manejo manual de ventas e inventario. - Definición de funcionalidades principales del sistema. - Introducción a la organización del proyecto mediante historias de usuario. |  |  |  |  |
| Decisiones tomadas |  |  |  |  |
| - Utilizar Scrum como metodología de trabajo. - Organizar el sistema mediante un Mapa de Historias de Usuario (Story Map). - Crear un Product Backlog inicial. |  |  |  |  |
| Historias de usuario identificadas |  |  |  |  |
| - Registro de productos - Registro de ventas - Actualización automática de stock - Registro de compras - Reporte diario - Alertas de stock bajo |  |  |  |  |
| Tareas Asignadas |  |  |  |
| Responsable |  |  | Tarea |
| Product Owner |  |  | Definir prioridades del backlog |
| Product Owner - Developer Team |  |  | Crear mapa de historias de usuario |
| Scrum master |  |  | Crear repositorio del proyecto |

| Acta 02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proyecto |  | Tipo de reunión |
| Tienda Pachito |  | Daily Scrum |
| Fecha | Duración | Participantes |
| 6/03/2026 12:30 pm | 15 min | Ángel Antonio Suárez Vera. – Product owner Manuel Alejandro Posada Zartha. – Scrum master Wilson Alejandro Cespedes Alarcon- Developer Team David Felipe Lucero Trujillo. - Developer Team |
| Avances desde la última reunión |  |  |
| - Se revisó el Product Backlog inicial. - Se identificaron las funcionalidades principales del sistema. |  |  |
| Plan hasta la próxima reunión |  |  |
| - Construir el Mapa de Historias de Usuario (Story Map). - Organizar las actividades principales del sistema. |  |  |
| Impedimentos |  |  |
| Ninguno relevante. |  |  |

| Acta 03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proyecto |  | Tipo de reunión |
| Tienda Pachito |  | Daily Scrum |
| Fecha | Duración | Participantes |
| 7/03/2026 2:00 pm | 15 min | Ángel Antonio Suárez Vera. – Product owner Manuel Alejandro Posada Zartha. – Scrum master Wilson Alejandro Cespedes Alarcon- Developer Team David Felipe Lucero Trujillo. - Developer Team |
| Avances desde la última reunión |  |  |
| - Se completó el Mapa de Historias de Usuario. - Se definieron las actividades principales del sistema: - Gestión de productos - Gestión de ventas - Control de inventario - Compras - Reportes - Alertas - Se Completaron todos los requisitos funcionales derivados de las historias de usuario |  |  |
| Plan hasta la próxima reunión |  |  |
| Comenzar el diseño inicial de la interfaz del sistema mediante sketches. |  |  |
| Impedimentos |  |  |
| Dudas sobre cómo dividir correctamente las historias de usuario. |  |  |
| Acta 04 |  |  |
| Proyecto |  | Tipo de reunión |
| Tienda Pachito |  | Daily Scrum |
| Fecha | Duración | Participantes |
| 8/03/2026 2:00 pm | 15 min | Ángel Antonio Suárez Vera. – Product owner Manuel Alejandro Posada Zartha. – Scrum master Wilson Alejandro Cespedes Alarcon- Developer Team David Felipe Lucero Trujillo. - Developer Team |
| Avances desde la última reunión |  |  |
| - Se realizaron sketches iniciales de las pantallas principales del sistema. - Se definieron las vistas necesarias para: - Registro de productos - Registro de ventas - Control de inventario - Reportes |  |  |
| Plan hasta la próxima reunión |  |  |
| - Convertir los sketches en wireframes más estructurados. |  |  |
| Impedimentos |  |  |
| Ajustar la distribución de algunos elementos de interfaz. |  |  |

| Acta 05 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proyecto |  | Tipo de reunión |
| Tienda Pachito |  | Daily Scrum |
| Fecha | Duración | Participantes |
| 9/03/2026 2:00 pm | 15 min | Ángel Antonio Suárez Vera. – Product owner Manuel Alejandro Posada Zartha. – Scrum master Wilson Alejandro Cespedes Alarcon- Developer Team David Felipe Lucero Trujillo. - Developer Team |
| Avances desde la última reunión |  |  |
| - Se elaboraron los wireframes del sistema. - Se definió la ubicación de los elementos principales de cada pantalla. |  |  |
| Plan hasta la próxima reunión |  |  |
| - Desarrollar el mockup del sistema utilizando Wix. - Revisar que las pantallas reflejen correctamente las funcionalidades del sistema. |  |  |
| Impedimentos |  |  |
| Ninguno. |  |  |

| Acta 06 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proyecto |  | Tipo de reunión |
| Tienda Pachito |  | Daily Scrum |
| Fecha | Duración | Participantes |
| 10/03/2026 12:30 pm | 15 min | Ángel Antonio Suárez Vera. – Product owner Manuel Alejandro Posada Zartha. – Scrum master Wilson Alejandro Cespedes Alarcon- Developer Team David Felipe Lucero Trujillo. - Developer Team |
| Avances desde la última reunión |  |  |
| - Se construyó el mockup del sistema en Wix. - Se validó que el diseño cubre las funcionalidades definidas en el Story Map. |  |  |
| Plan hasta la próxima reunión |  |  |
| - Redactar las historias de usuario basadas en las funcionalidades definidas. |  |  |
| Impedimentos |  |  |
| Ninguno. |  |  |

| Acta 07 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proyecto |  | Tipo de reunión |
| Tienda Pachito |  | Daily Scrum |
| Fecha | Duración | Participantes |
| 11/03/2026 12:30 pm | 15 min | Ángel Antonio Suárez Vera. – Product owner Manuel Alejandro Posada Zartha. – Scrum master Wilson Alejandro Cespedes Alarcon- Developer Team David Felipe Lucero Trujillo. - Developer Team |
| Avances desde la última reunión |  |  |
| - Se redactaron las historias de usuario HU-01 a HU-06. - Se definieron los criterios de aceptación de cada historia. |  |  |
| Plan hasta la próxima reunión |  |  |
| - Convertir las historias de usuario en requisitos funcionales. |  |  |
| Impedimentos |  |  |
| Dificultad al justar al nuevo formato. |  |  |

| Acta 08 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proyecto |  | Tipo de reunión |
| Tienda Pachito |  | Daily Scrum |
| Fecha | Duración | Participantes |
| 12/03/2026 12:30 pm | 15 min | Ángel Antonio Suárez Vera. – Product owner Manuel Alejandro Posada Zartha. – Scrum master Wilson Alejandro Cespedes Alarcon- Developer Team David Felipe Lucero Trujillo. - Developer Team |
| Avances desde la última reunión |  |  |
| - Se redactaron los requisitos funcionales RF-01 a RF-06. - Se revisó la coherencia entre: - Story Map - Historias de usuario - Requisitos funcionales |  |  |
| Plan hasta la próxima reunión |  |  |
| - Organizar la documentación del proyecto. - Subir los archivos al repositorio de GitHub. |  |  |
| Impedimentos |  |  |
| Ninguno. |  |  |