Proyecto: Sistema básico de gestión para tienda local Pachito

Product Owner: Ángel Antonio Suárez Vera.

Scram Máster: Manuel Alejandro Posada Zartha.

# Developer Team: Wilson Alejandro Cespedes Alarcon, David Felipe Lucero Trujillo.

# PRODUCT BACKLOG

## PRIORIDAD ALTA

### PB-01 – Registro de Productos

Historia de Usuario:
Como dueño de la tienda, quiero registrar los productos con su nombre, precio y cantidad inicial, para evitar errores al recordar precios de memoria.

Criterios de aceptación:

- Permite agregar nombre del producto.

- Permite ingresar precio.

- Permite ingresar cantidad inicial.

- Guarda la información en la base de datos.

- Permite editar precio en cualquier momento.

Valor de negocio:
Alto – Reduce errores y confusiones en ventas.

### PB-02 – Registro rápido de ventas

Historia de Usuario:
Como empleado, quiero registrar una venta seleccionando el producto e ingresando la cantidad vendida, para agilizar el proceso de atención.

Criterios de aceptación:

- Permite seleccionar producto desde una lista.

- Permite ingresar cantidad vendida.

- Calcula automáticamente el total.

- Guarda la venta en el sistema.

Valor de negocio:
Alto – Mejora la organización y elimina registros manuales en cuadernos.

### PB-03 – Actualización automática de stock

Historia de Usuario:
Como dueño, quiero que el sistema descuente automáticamente del inventario cada venta realizada, para conocer el stock disponible en tiempo real.

Criterios de aceptación:

- Resta automáticamente la cantidad vendida.

- Muestra stock actualizado.

- No permite vender si no hay suficiente stock.

Valor de negocio:
Crítico – Permite control real del inventario.

## PRIORIDAD MEDIA

### PB-04 – Registro de compras a proveedores

Historia de Usuario:
Como dueño, quiero registrar las compras de productos, para que el sistema actualice correctamente el inventario.

Criterios de aceptación:

- Permite seleccionar producto.

- Permite ingresar cantidad comprada.

- Suma automáticamente al stock.

- Guarda fecha de compra.

Valor de negocio:
Alto – Mantiene coherencia en el inventario.

### PB-05 – Reporte diario automático

Historia de Usuario:
Como dueño, quiero visualizar el total vendido al final del día, para conocer mis ingresos sin tener que sumar manualmente.

Criterios de aceptación:

- Muestra total de ventas del día.

- Muestra número de productos vendidos.

- Puede filtrar por fecha.

- Genera resumen claro y sencillo.

Valor de negocio:
Alto – Ahorra tiempo y reduce errores de cálculo.

## PRIORIDAD BAJA (Mejoras futuras)

### PB-06 – Alerta de stock bajo

Historia de Usuario:
Como dueño, quiero recibir una alerta cuando un producto tenga poco stock, para reabastecerlo a tiempo.

Criterios de aceptación:

- Permite definir mínimo de stock.

- Muestra alerta visual cuando se alcance ese límite.

Valor de negocio:
Medio – Previene pérdida de ventas.

# Orden de desarrollo

### Sprint 1

- PB-01 Registro de productos

- PB-02 Registro de ventas

- PB-03 Actualización automática de stock

### Sprint 2

- PB-04 Registro de compras

- PB-05 Reporte diario

### Sprint 3

- PB-06 Alertas

# Justificación Estratégica

Este Product Backlog está enfocado en:

- Reducir errores humanos.

- Automatizar cálculos manuales.

- Mejorar control de inventario.

- Ahorrar tiempo al final del día.

- Implementar solo funcionalidades que aporten valor real.

No se incluye registro de clientes porque no aporta valor en el contexto actual del negocio.

(Spring Backlog)

SPRINT BACKLOG DETALLADO

PB-01 – Registro de Productos

Tareas del Sprint

| ID | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Diseñar tabla Productos en base de datos | Equipo | Pendiente |
| T2 | Crear modelo Producto | Equipo | Pendiente |
| T3 | Crear formulario de registro de producto | Equipo | Pendiente |
| T4 | Implementar guardado en base de datos | Equipo | Pendiente |
| T5 | Implementar edición de precio | Equipo | Pendiente |
| T6 | Validar campos obligatorios | Equipo | Pendiente |
| T7 | Pruebas de registro y edición | Equipo | Pendiente |

PB-02 – Registro rápido de ventas

Tareas del Sprint

| ID | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T8 | Diseñar tabla Ventas | Equipo | Pendiente |
| T9 | Crear interfaz de selección de productos | Equipo | Pendiente |
| T10 | Implementar ingreso de cantidad vendida | Equipo | Pendiente |
| T11 | Programar cálculo automático del total | Equipo | Pendiente |
| T12 | Guardar venta en base de datos | Equipo | Pendiente |
| T13 | Validar cantidades ingresadas | Equipo | Pendiente |
| T14 | Pruebas de registro de ventas | Equipo | Pendiente |

PB-03 – Actualización automática de stock

Tareas del Sprint

| ID | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T15 | Implementar descuento automático de stock | Equipo | Pendiente |
| T16 | Mostrar stock actualizado en pantalla | Equipo | Pendiente |
| T17 | Validar disponibilidad antes de vender | Equipo | Pendiente |
| T18 | Mostrar mensaje de stock insuficiente | Equipo | Pendiente |
| T19 | Pruebas de actualización de inventario | Equipo | Pendiente |